Риски проекта:

Архитектура разработана без учета масштабируемости   
Категория: Техническая   
Симптомы: Заторможенная работа приложения   
Последствия: Потеря клиентов, высокая нагрузка на базу данных   
Воздействия: стоимость, качество проекта  
Вероятность: 1   
Степень воздействия: 3   
Близость: 3   
Ранг: 3  
Решение: Обратить на это внимание на стадии проектирования архитектуры

Отсутствие спроса на рынке, неконкурентоспособность  
Категория: Внешняя   
Симптомы: Плохая продаваемость (малое количество скачиваний)   
Последствия: Потеря прибыли   
Воздействия: стоимость  
Вероятность: 3   
Степень воздействия: 3   
Близость: 3   
Ранг: 9   
Решение: Проведение исследования рынка, придание функциональных особенностей проекту

Недостаточная защищенность   
Категория: Техническая   
Симптомы: На стадии тестирования, не были выявлены слабые места ПО   
Последствия: Потеря клиентов, потеря личных данных клиентов   
Воздействия: стоимость, качество проекта  
Вероятность: 2   
Степень воздействия: 3   
Близость: 3   
Ранг: 6   
Решение: Обратить на это внимание на стадии проектирования

Отсутствие улучшений и обновлений проекта  
Категория риска: Управление проектом  
Симптомы: Отсутствие каких-либо нововведений или расширений функционала, или улучшения работы продукта  
Последствия: Невыполнение пожеланий пользователей по поводу добавлений новых функций и в целом улучшения дружелюбности интерфейса. Старые дефекты продолжают воспроизводиться  
Воздействие: Качество проекта  
Вероятность: 2  
Степень воздействия: 2  
Близость: 3  
Ранг: 4  
Способ решения: Стабильная работа над поддержанием работоспособности проекта и качественное реагирование на обратную связь

Адаптивность для разных браузеров и операционных систем

Категория риска: Технический

Симптомы: Визуальные отличия в верстке сайта.   
Последствия: с ресурсом не удобно работать по причине странного расположения элементов страниц на мониторе. Невозможность использования определенного функционала из-за его отказа

Воздействие: качество проекта

Вероятность: 1

Степень воздействия: 3

Близость: 1

Ранг: 3

Способ решения: тестирование продукта на разных ОС и браузерах и своевременное устранение дефектов

Landing page продукта:

<https://natashaburanova.wixsite.com/simplenotes>